| EUSWNC1L Trefnu gweithgareddau gwaith ar gyfer gosod, trwsio a chynnal a chadw rhwydweithiau LEGACY |  |
| --- | --- |

Trosolwg

​Mae'r safon hon yn ymwneud â threfnu gweithgareddau gwaith ar gyfer gosod, trwsio a chynnal a chadw rhwydweithiau dŵr.  Mae hyn ar gyfer gweithrediadau ar safle unigol a gallai fod ar gyfer prif bibelli hyd at ac yn cynnwys 400mm mewn diamedr neu wasanaethau hyd at ac yn cynnwys 63mm mewn diamedr.

Mae hyn yn golygu blaenoriaethu gweithgareddau gwaith, gofyn am help gan bobl eraill i ddatrys problemau, rhagweld ac addasu'r amserlen yn sgil newidiadau i'r cynllun, cofnodi cynlluniau a chyfathrebu gyda'r bobl berthnasol.

Mae'r Safon hon ar gyfer gweithwyr adeiladu rhwydweithiau sy'n trefnu gweithgareddau gwaith ar gyfer gosod, trwsio a chynnal a chadw rhwydweithiau dŵr ond sy'n debygol o fod y rhai sydd â chyfrifoldebau arweinydd tîm.

Meini prawf perfformiad

Rhaid i chi allu:

​1. pennu dulliau a gweithgareddau gwaith sy'r briodol i'r sefydliad ac sy'n gwneud y defnydd gorau o adnoddau

2. blaenoriaethu gweithgareddau gwaith er mwyn cyflawni amcanion yn unol â'r amserlen

3. cofnodi a chytuno ar swyddogaethau unigolion a chyfrifoldebau grwpiau yn unol â gweithdrefnau'r sefydliad

4. gofyn am gyngor gan unigolion perthnasol i'ch helpu i ddatrys unrhyw broblemau rydych chi'n dod ar eu traws

5. defnyddio gwybodaeth o ffynonellau dibynadwy i ragweld ble bydd angen gwneud newidiadau i gynlluniau

6. diweddaru cynlluniau er mwyn darparu ar gyfer newidiadau i'r cynlluniau

7. cofnodi cynlluniau gwaith y cytunwyd arnynt yn unol â gweithdrefnau'r sefydliad

8. hysbysu pawb sydd angen gwybod am y cynlluniau

Gwybodaeth a dealltwriaeth

Mae angen i chi wybod a deall:

- deddfwriaeth, codau ymarfer a gweithdrefnau sefydliadol o ran iechyd, diogelwch a'r amgylchedd sy'n berthnasol i weithgareddau gwaith gan gynnwys y rhai sy'n ymwneud â gwaith ffordd a stryd, sylweddau peryglus, rheoli a dylunio adeiladwaith, codi a defnyddio offer gwaith.

2. dulliau a thechnegau cynllunio ar gyfer gosod, cynnal a chadw a thrwsio rhwydweithiau dŵr

3. yr effaith y gall cynllunio ei chael ar gost ac effeithlonrwydd

4. amserlenni disgwyliedig ar gyfer y gwaith a pha mor hir y bydd gweithgareddau gwahanol yn eu cymryd

5. gweithdrefnau a systemau gwybodaeth sy'n cael eu defnyddio i roi trefn ar weithgareddau peirianyddol

6. pwy sydd angen i chi weithio gyda nhw yn fewnol a thu allan i'r sefydliad

7. sut mae perthnasoedd gwaith effeithiol yn cyfrannu at drefn gweithgareddau gwaith

8. dulliau cyfathrebu llafar, ysgrifenedig a gweledol

9. gweithdrefnau a lefelau awdurdod ar gyfer cyfathrebu gyda phobl wahanol

10. gofynion cyfrinachedd ar gyfer gwybodaeth

11. gweithdrefnau ac amseroedd adrodd gan gynnwys ffurflenni safonol sydd wedi cael eu cymeradwyo gan y diwydiant neu gan y cwmni

Datblygwyd gan

Energy & Utility Skills

Dyddiad cymeradwyo

01 Rhag 2018

Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Rhag 2021

Dilysrwydd

Etifeddiaeth

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad cychwynnol

Energy & Utility Skills

RCU gwreiddiol

NCO217

Galwedigaethau perthnasol

Peirianegol, Gweithiwr Adeiladu Rhwydwaith Dŵr, Goruchwyliwr Adeiladu Rhwydwaith Dŵr

Cyfres/Set

Gweithrediadau Adeiladu Rhwydwaith Dŵr

Geiriau Allweddol

Adeiladu, Rhwydwaith, Dŵr