| TECIS30131 Cynnal dogfennaeth sy'n seiliedig ar brosiectau TG |  |
| --- | --- |

Trosolwg

Mae rheoli prosiect TG yn cynnwys y cymwyseddau sydd eu hangen i gynllunio, gweithredu, cyflwyno, monitro a rheoli'r holl weithgareddau a thasgau sy'n ofynnol yn ystod prosiect TG i gyflawni ei amcanion a nodwyd.

Mae'r safon hon yn cwmpasu swyddogaeth swyddfa ar gyfer prosiectau TG, gan roi cymorth gweinyddol i noddwyr prosiectau, y rhai sy'n gwneud penderfyniadau, a rhanddeiliaid sy'n ymwneud â'r rhaglen ar gyfer gwneud penderfyniadau effeithiol.

Meini prawf perfformiad

Rhaid i chi allu:

- Creu ystorfa o brosiectau mewn swyddfa i storio'r holl ddogfennaeth ar gyfer prosiect, gan gynnwys:

- 1.1 cynllun y prosiect

- 1.2 rhestr o'r cerrig milltir a'r hyn amcanion i'w cyflawni

- 1.3 y log o'r risgiau

- Cofnodi cynnydd prosiect TG gan ddilyn canllawiau adrodd ar berfformiad

- Paratoi a dosbarthu dogfennau prosiect i aelodau tîm y prosiect a rhanddeiliaid yn unol â safonau sefydliadol

- Cyfeirio unrhyw faterion ansawdd sy'n ymwneud â'r ddogfennaeth a ddefnyddir mewn prosiect i'r rhai sy'n gyfrifol, yn unol â safonau sefydliadol

- Ymchwilio i faterion perfformiad i roi eglurhad i reolwr y prosiect

- Paratoi adroddiadau ar gynnydd y prosiect er mwyn cyfathrebu â rhanddeiliaid y prosiect

Gwybodaeth a dealltwriaeth

Mae angen i chi wybod a deall:

- Pwysigrwydd dogfennu camau prosiectau TG yn gywir

- Camau cylch bywyd y prosiect TG a gweithdrefnau i'w cymeradwyo ym mhob cam

- Nodau ac amcanion y prosiect TG

- Rolau a chyfrifoldebau unigolion sy'n ymwneud â thîm y prosiect

- Yr angen i ganfod, casglu, coladu a chofnodi gwybodaeth berthnasol am brosiect TG

- Y weithdrefn i'w dilyn ar gyfer rheoli newidiadau a diwygiadau i ddogfennaeth prosiect

- Y safonau ansawdd mewnol a'r gweithdrefnau sy'n berthnasol i ddogfennaeth prosiect

- Yr offer safonol a ddefnyddir wrth gynllunio a rheoli prosiect TG

- Y gweithdrefnau, y canllawiau a'r safonau sy'n ymwneud â rheoli prosiect TG

- Lle bydd y ddogfennaeth sy'n ymwneud â phrosiect TG yn cael ei storio

Datblygwyd gan

Tech Partnership

Fersiwn rhif

1

Dyddiad cymeradwyo

29 Maw 2018

Dyddiad Adolygu Dangosol

29 Maw 2021

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad cychwynnol

The Tech Partnership

RCU gwreiddiol

TECIS30131

Galwedigaethau perthnasol

Swyddog Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu, Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu, Gweithwyr Proffesiynol Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Cyfres/Set

TG a Thelathrebu

Geiriau Allweddol

Swyddfa prosiect, rheoli prosiect