| SKSCMGS7 Rheoli prosiectau yn y diwydiannau creadigol |  |
| --- | --- |

Trosolwg

Mae’r safon hon yn ymwneud â datblygu a chytuno ar baramedrau prosiect a monitro a rheoli gwaith er mwyn sicrhau caiff allbynnau creadigol dymunol o ansawdd priodol eu cyflawni a hynny gan gadw at y cyfyngiadau o ran y gyllideb ac adnoddau.

Mae’n ymwneud â blaenoriaethu gweithgareddau, arwain pobl eraill, cynllunio wrth gefn ac ymateb i newidiadau.

Gellir defnyddio’r safon hon ynghlwm â phob rôl yn y diwydiannau sgrin ac mae hefyd yn berthnasol i rolau diwydiant creadigol ehangach fel enghraifft theatr, digwyddiadau byw, treftadaeth ddiwylliannol a galwedigaethau dylunio.

Meini prawf perfformiad

Rhaid i chi allu:

- adnabod y disgwyliadau o ran ansawdd ac egluro unrhyw amwysedd ar gyfer allbynnau creadigol

- nodi’r cyllidebau, y graddfeydd amser a’r adnoddau ar gyfer y prosiect

- amcan y cyfarpar, y deunyddiau a’r bobl sydd eu hangen i fodloni galwadau creadigol a thechnegol y prosiect

- nodi cerrig milltir allweddol a chynllunio sut i’w cyflawni

- caffael pobl gyda’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer y gwaith

- cyflwyno cynlluniau a cheisio adborth gan y bobl sydd ynghlwm

- cadarnhau a chytuno ar y trefniadau ar gyfer ymdrin â threuliau annisgwyl

- defnyddio gwybodaeth i gymharu cynnydd yn erbyn cynlluniau ac amserlenni

- monitro’r gweithgareddau a’r cynnydd i helpu adnabod unrhyw wyriadau oddi wrth y cynlluniau gwreiddiol

- rhannu’r newidiadau i gynlluniau sydd wedi’u cytuno arnyn nhw’n flaenorol yn ôl yr angen

- awgrymu a chytuno ar ddatrysiadau, pan fo gwyriadau oddi wrth yr amserlen a’r cynlluniau

Gwybodaeth a dealltwriaeth

Mae angen i chi wybod a deall:

- sut i gael gwybod am ofynion gan gynnwys newidiadau i gynlluniau blaenorol

- y dulliau o sicrhau ansawdd a beth sydd ei angen ar gyfer y prosiect

- rolau a chyfrifoldebau’r bobl sydd ynghlwm â phwy sy’n gwneud penderfyniadau

- pwysigrwydd deall cyd-ddibyniaethau a gwella ansawdd deialog cynnar

- yr wybodaeth sydd ei hangen gan wahanol bobl yn ystod pob cam

- y cyfarpar sydd ei angen ac unrhyw ofynion penodol sy’n ymwneud ag o

- y meini prawf a’r dulliau ar gyfer asesu nifer a manylion y deunyddiau

- y ffyrdd o werthuso perfformiad y deunyddiau a’r cyfarpar

- sut a phryd i adnabod sgiliau, cyfarpar neu ddeunyddiau arbenigol a ble i’w caffael

- y gofynion cytundebu ac yswiriant ar gyfer y gwaith a’r prosesau i’w dilyn

- y ffynonellau gwybodaeth ynghylch cynnydd

- sut i fonitro a gwirio’r gweithgareddau a’r cynnydd

- y ffyrdd o ddod i gytundeb ynghylch y rolau a’r cyfrifoldebau

- sut i adnabod gwyriadau gwirioneddol a phosibl oddi wrth yr amserlenni a’r cynlluniau

- pryd i gymryd yr awenau gan eraill er mwyn datrys unrhyw broblemau

- y dulliau cyfathrebu

- y mathau o ddigwyddiadau annisgwyl allai godi a’r ffyrdd o fynd i’r afael â nhw

- sut i adnabod a gwerthuso buddion ac anfanteision gwahanol ffyrdd o leihau costau ac arbed amser

- yr achosion cyffredin o oedi a sut gellir osgoi neu ymdrin â’r rhain

- y prosesau a’r ffurfiau disgwyliedig ar gyfer cyflwyno gwybodaeth a’u rhyngwyneb gyda rhaglenni safon diwydiant

- y ddeddfwriaeth a’r rheoliadau gan gynnwys cyflogaeth, iechyd a diogelwch, hawliau eiddo deallusol ac ymwadiadau a hawliau moesegol

Datblygwyd gan

ScreenSkills

Fersiwn rhif

3

Dyddiad cymeradwyo

31 Maw 2024

Dyddiad Adolygu Dangosol

31 Maw 2024

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad cychwynnol

ScreenSkills

RCU gwreiddiol

SKSGS7

Galwedigaethau perthnasol

Y Cyfryngau a Chyhoeddi, Gweithwyr Proffesiynol Cynhyrchu Sain (Ffilm a Theledu), Gweithwyr proffesiynol ôl-gynhyrchu, Y Celfyddydau, Gweithwyr Proffesiynol Animeiddio, Y Cyfryngau a chyfathrebu, Crefftau, y celfyddydau creadigol a dylunio, Y Celfyddydau Perfformio, Gweithwyr Proffesiynol Cyswllt y Cyfryngau, Gweithwyr Proffesiynol Gemau, Gweithwyr Proffesiynol Cyfryngau Rhyngweithiol, Galwedigaethau Marchnata Digidol, Gweithwyr Proffesiynol Cyswllt Marchnata, Gweithwyr Proffesiynol Cyswllt Dylunio;, Gwasanaethau Technegol a Dosbarthu (Ffilm a Theledu), Gweithwyr Proffesiynol Effeithiau Arbennig Corfforol, Rolau Cymorth Technegol ar gyfer Recordio Sain a Thechnoleg Cerddoriaeth

Cyfres/Set

Sgiliau Cyffredinol y Cyfryngau Creadigol

Geiriau Allweddol

rheoli prosiectau; graddfeydd amser; adnoddau; treuliau annisgwyl; cytundebau; cyd-ddibyniaethau; diwydiannau creadigol;